Phần 1:

1. Đầu vào (Input) và Đầu ra (Output) của một Sprint

Đầu vào (Input):

Product Backlog: Danh sách các hạng mục đã được Product Owner (PO) sắp xếp theo thứ tự ưu tiên.

Sprint Goal:Mục tiêu kinh doanh/kỹ thuật ngắn hạn do PO và Development Team thống nhất trong buổi Sprint Planning.

Năng lực của đội: Khả năng hoàn thành công việc của đội trong một Sprint.

Definition of Done :Quy chuẩn định nghĩa một hạng mục được coi là "hoàn thành"

Đầu ra (Output):

Increment:Bản phát hành phần mềm chạy được, đáp ứng DoD, có tính năng mới sẵn sàng để demo cho khách hàng/người dùng thử.

Sprint Backlog đã cập nhật: Trạng thái công việc thực tế của Sprint vừa qua.

Feedback từ Stakeholders: Ý kiến đóng góp thu thập được từ buổi Sprint Review.

2. Lựa chọn độ dài Sprint và Chu kỳ 6 tuần

Độ dài Sprint được chọn: 2 tuần / Sprint → Tổng cộng có 3 Sprint trong thời gian 6 tuần (chia hết và trọn vẹn).

Lý do chọn chu kỳ 2 tuần gắn với trụ cột Scrum (Thích nghi - Adaptation & Kiểm tra - Inspection):

Giai đoạn ra mắt tính năng mới có mức độ rủi ro và biến động yêu cầu cao. Chu kỳ 2 tuần đủ ngắn để đội tuyển nhận phản hồi sớm từ người dùng thử sau mỗi Sprint, giúp PO Kiểm tra  thực tế sử dụng và nhanh chóng Thích nghi bằng cách điều chỉnh Product Backlog cho các Sprint tiếp theo.

Sprint 1 tuần quá ngắn gây áp lực vận hành (họp hành dày đặc), còn Sprint 3-4 tuần quá dài khiến phản hồi bị chậm, không đáp ứng kịp mốc thời gian 6 tuần.

Phần 2:

| Thứ tự ưu tiên | Nhu cầu thô | Hạng mục Product Backlog | Lý do ưu tiên (Value-driven) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 (Cao nhất) | (a) | Ghép khách đi cùng tuyến đường vào một chuyến | Giá trị cốt lõi bắt buộc: Đây là thuật toán/tính năng nền tảng. Không có ghép xe thì không có sản phẩm "Xe ghép". Phải làm đầu tiên để nghiệm thu luồng chính. |
| 2 | (b) | Tự động chia tiền cho từng khách trong chuyến | Giải quyết bài toán cốt lõi 2: Giảm rào cản tâm lý khi đi chung xe. Khách cần biết chính xác số tiền phải trả minh bạch trước/sau chuyến đi. |
| 3 | (c) | Thanh toán bằng thẻ ngân hàng (hoặc Ví điện tử) | Cần thiết để hoàn tất giao dịch: Cần một phương thức thanh toán tự động để thu tiền. Tuy nhiên, ở giai đoạn MVP đầu tiên, nếu chưa kịp tích hợp cổng thanh toán phức tạp, hệ thống vẫn có thể ghi nhận nợ/tiền mặt trong bản Demo, nên đứng sau (a) và (b). |
| 4 (Thấp nhất) | (d) | Khách đánh giá bạn đi ghép sau mỗi chuyến | Tính năng nâng cao (Nice-to-have): Giúp cải thiện trải nghiệm và độ an toàn về lâu dài, nhưng không ảnh hưởng đến khả năng chạy luồng giao dịch cơ bản trong lần ra mắt MVP đầu tiên. |

Phần 3:

Giữa tuần thứ 2 (đội đang làm dở Sprint 1), khách hàng phát sinh yêu cầu ưu tiên Ví điện tử trước Thẻ ngân hàng:

- Người quyết định: Đức (Product Owner) là người duy nhất có quyền quyết định thay đổi thứ tự ưu tiên hoặc chấp nhận yêu cầu mới này dựa trên phân tích giá trị mang lại cho người dùng.

- Nơi ghi nhận: PO tạo một User Story mới (hoặc cập nhật hạng mục thanh toán) vào Product Backlog (chèn lên trên mục Thanh toán bằng thẻ ngân hàng).

- Thời điểm áp dụng: Áp dụng từ Sprint 2 (không can thiệp vào Sprint 1 đang chạy). Theo đúng nguyên tắc Scrum, Sprint Goal của Sprint 1 không được làm gián đoạn. Đội phát triển tiếp tục hoàn thành công việc của Sprint 1. Thay đổi này sẽ được PO đưa ra thảo luận và chính thức đưa vào làm tại buổi Sprint Planning của Sprint 2.